INFO THIEF 개인정보 보호 캠페인 웹사이트

프로젝트 일지 — 2026.10.06 ~ 2026.10.08

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: INFO THIEF

- 타깃: 10~20대 / 주제: 일상에서 무심코 노출되는 개인정보

- 분위기: 다크 + 보안 + 약간의 캐릭터 / 핵심 컬러: 블랙·화이트·레드 포인트

2. 프로젝트 진행 내용

| 날짜 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 10.06 | Figma로 전체 디자인 구성 / Header·Footer 제작 / MAIN·CHECK 페이지 제작 |
| 10.07 | CASE 페이지 제작 / TIP 페이지 제작 / 기존 페이지와 디자인 통일 |
| 10.08 | CAMPAIGN 페이지 제작 / 전체 페이지 최종 점검 / GitHub 업로드 및 GitHub Pages 배포 / 프로젝트 일지 작성 |
| 사용 기술 | Figma / HTML / CSS / JavaScript / Git / GitHub |
| 프로젝트 결과 | INFO THIEF 개인정보 보호 캠페인 웹사이트 완성 및 배포 |

3. 날짜별 작업 기록

※ 10월 6일부터 10월 8일까지 진행한 실제 작업 순서에 따라 작성

전체 흐름: Figma 디자인 → 공통 요소 제작 → MAIN·CHECK → CASE·TIP → CAMPAIGN → GitHub 배포

10.06 — 디자인 및 기본 페이지 제작

- Figma를 활용해 전체 페이지의 레이아웃과 디자인 방향을 구성하고, 블랙·화이트·레드 포인트를 중심으로 색상과 UI 스타일을 정리.

- Header와 Footer를 공통 영역으로 제작한 후 MAIN 페이지와 CHECK 페이지를 HTML/CSS/ JavaScript 로 구현.

10.07 — CASE / TIP 페이지 제작

- CASE 페이지 제작 — 일상에서 개인정보가 노출될 수 있는 다양한 상황과 사례를 보여주는 콘텐츠 구성.

- TIP 페이지 제작 — 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 방법과 주의사항을 정리하고 카드 형태의 UI로 구성.

- 기존 MAIN·CHECK 페이지와 동일한 디자인 스타일을 적용하여 전체 페이지의 통일성 유지.

10.08 — CAMPAIGN 제작 및 배포

- CAMPAIGN 페이지 제작 — 개인정보 보호 캠페인의 핵심 메시지와 참여 콘텐츠를 구성하여 마지막 페이지 완성.

전체 페이지 연결 및 디자인·기능 최종 확인 후 세부적인 오류와 스타일 수정.

- Git을 활용해 프로젝트를 GitHub에 업로드하고 GitHub Pages를 통해 웹사이트 배포.

- 배포된 사이트를 확인하고 최종 수정한 뒤 3일간의 프로젝트 작업 과정을 정리하여 프로젝트 일지 작성.

4. 작업 과정에서 적용한 기술

- HTML + CSS + JavaScript를 활용하여 페이지 구조, 디자인 및 인터랙션을 구현.

- Figma → 웹 구현 과정에서 디자인 시안을 실제 웹페이지로 변환하고 페이지별 UI를 통일.

- Git / GitHub → 작업 내용을 관리하고 완성된 프로젝트를 GitHub Pages로 배포.

5. 프로젝트 결과

- Figma 디자인부터 웹페이지 제작, 페이지 연결, GitHub Pages 배포까지 진행하여 INFO THIEF 개인정보 보호 캠페인 웹사이트를 완성.